Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городское поселение

# «Город Малоярославец»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2023 г.                                                                                                         № 296

Об утверждении Сводного годового отчета

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования

городское поселение «Город Малоярославец»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», утвержденного постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 29.04.2019 №447, Перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2020год и последующие годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 05.11.2019№1165, администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» за 2022 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                            М.А. Крылов

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение «Город Малоярославец»

от 29.03.2023г. №296

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

за 2022 год

1. Общая часть

Сводный отчет о ходе реализации  муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» по итогам 2022 года подготовлен финансово-экономическим отделом администрации  муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в рамках исполнения    п.8 Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», утвержденного постановлением администрации от 29.04.2019г № 447.

Основой для формирования Сводного годового отчета являются годовые отчеты, представленные в финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» ответственными исполнителями муниципальных программ.

В годовых отчетах дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их реализации. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями  муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей

Целью подготовки Сводного годового отчета является анализ полноты исполнения муниципальных программ.

В 2022 году в соответствии с  Перечнем муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2020 год и последующие годы», утвержденным постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»            от 05.11.2019г. №1165, осуществлялась реализация 17 муниципальных программ, направленных на решение ключевых задач и достижения поставленных целей социально-экономического развития муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», в том числе:

| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| --- | --- |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 3. | Муниципальная программа «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 4. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 7. | Муниципальная программа «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 8. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 9. | Муниципальная программа «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 10. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 11. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы |
| 12. | Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 13. | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами |
| 14. | Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 15. | Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |

| 16. | Муниципальная программа «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| --- | --- |
| 17. | Муниципальная программа «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| Реализация муниципальной программы «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» в 2022 году не осуществлялась. |

2. Финансирование муниципальных программ

Бюджетом муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на реализацию муниципальных программ в 2022 году всего предусмотрено 410 532,5 тыс. руб., фактическое финансирование всего составило    354 208,7 тыс. руб. или  86,3% от  запланированного объема.

Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 56 323,8 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»  в 2022 году составили:

из средств местного бюджета  235 337,2 тыс. рублей, или 90,0% от запланированных,

из средств местного бюджета (софинансирование) – 4 450,8, или 71,4% от запланированных,

из средств областного бюджета – 77 870,5 тыс. рублей, или 98,0% от запланированных,

из средств федерального  бюджета – 8 613,9 тыс. рублей, или 100% от запланированных,

из средств районного бюджета – 300 тыс. рублей, или 100%, от запланированных,

из безвозмездных взносов юридических и физических лиц – 1 367,2  тыс. рублей, или  98,7% от запланированных,

из внебюджетных средств – 23 358,1 тыс. рублей, или 88,8 % от запланированных, из прочих средств –2 911,0 тыс. рублей, или 0,01 %.

Использование запланированных средств на реализацию муниципальных программ по источникам финансирования:

| Источник финансирования | План тыс.руб. | Фактическое исполнение тыс.руб. | Неосвоенные средства тыс.руб. | % исполнения за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральные средства | 8 613,9 | 8 613,9 | - | 100 |
| Областные средства | 79 458,7 | 77 870,5 | 1 588,2 | 98 |
| Районные средства | 300 | 300 | - | 100 |
| Средства из местного бюджета | 270 927,2 | 239 788,0 | 28 139,2 | 88,5 |
| в т.ч. софинансирование | 6 231,9 | 4 450,8 | 1 780,2 | 71,4 |
| Итого | 359 299,8 | 326 572,4 | 32 727,4 | 90,9 |
| Безвозмездные взносы от физических лиц и юридических лиц | 1 385,4 | 1 367,2 | 18,2 | 98,7 |
| Внебюджетные средства | 26 411,3 | 23 358,1 | 3 053,2 | 88,4 |
| Прочие средства | 23 436,0 | 2 911,0 | 20 525,0 | 12,4 |
| Всего | 410 532,5 | 354 208,7 | 56 323,8 | 86,3 |

Информация о результатах освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ

| Наименование мун.программы | Источники финансирования | План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Неосвоенные бюджетные ассигнования | % исполнения | Примечание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 50 429,2 | 48 709,0 | 1 720,2 | 96,6 | Результат по факту выполнении услуг ( работ) |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 9 467,8 | 7 431,4 | 2 036,4 | 78,5 | Недополучены доходы музей 1812 г -887 т.руб.. МММВ- 518,4 т.руб. МБУК Огонек – 2 т.руб. МЦРК – 629т.руб непроведение мероприятия реконструкция сражения 1812 года, санкционные ограничения в индустрии кинопроката |  |  |  |  |  |
|  | итого | 59 897 | 56 140,4 | 3 756,6 | 93.7 |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец | местный бюджет | 19 174,1 | 18 978,5 | 195,6 | 99,0 | Результат по факту выполнения услуг ( работ) |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 16 943,5 | 15 926,7 | 1016,8 | 94,0 | Недополучены доходы МБУ СОЦ Дружба |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства | 2 916,0 | 2 911,0 | 5,0 | 99,8 | Результат по факту поступления доходов МУП ОлимпСпорт |  |  |  |  |  |
|  | итого | 39 033,6 | 37 816,2 | 1 217,4 | 96,9 | . |  |  |  |  |  |
| «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 150 | - | 150 | 0 | Мероприятия не финансировались в связи с заявительным характером оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 800 | 292,3 | 507,7 | 36,5 | 382.7- результат по факту выполнения работ (Экономия в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций) 125 т.руб- отсутствие заявки исполнителя |  |  |  |  |  |
| «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 396 | 0 | 396 | 0 | Заявительный характер работ (отсутствие заявки) |  |  |  |  |  |
| «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 3 361,9 | 2 898,9 | 463,0 | 86,2 | 29 тыс. рублей - материальная помощь, в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки; 25,7 тыс. рублей - экономия субсидии по факту исполнения оказываемых услуг автономной некоммерческой организации "Благотворительный Центр "МИЛОСЕРДИЕ, - 400,0 тыс. руб. компенсация за льготный проезд отдельных категорий граждан в связи со сменой транспортной компании по оказанию услуг по перевозке людей, 340,1 тыс.рублей –заявительных характер предоставления выплат на капремонт домов участников ВОВ, 8,3 тыс.рублей –результат по факту исполнения по доплатам пенсии муниципальным служащим |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 160,1 | 0 | 160,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 180,0 | 0 | 180,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 3 702,0 | 2 898,9 | 803,1 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 662,2 | 387,0 | 275,2 | 58,4 | По факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств из местного бюджета. |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 5,8 | 0 | 5,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 668,0 | 387,0 | 281,0 | 57,9 |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 24 727,0 | 22 776,0 | 1 951,0 | 92,1 | 1) Экономия по факту исполнения объема работ: -1 271,6 т.рублей . в т.ч. обл.средства -1208,0 т.руб., местный бюджет 63,5 т.руб. ремонт дороги ул.Успенская, - 157,4 т.руб. ремонт дороги ул.Коммунистическая. -160,0 т.рублей ремонт дороги ул.Учебный проезд -,14,9 т.руб. ремонт тротуара на пересечении ул,Аузина с улицы проезд Российских Газовиков, -36,0 т.руб.- ремонт тротуара улЧистовича (от ул.Чистовича д.24 до ЦРБ), 152,3 т.руб. нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах и улицы Аузина, -127,2 т.руб. диагностика автомобильных дорог экономия по результатам проведения процедуры закупок, 2) - 200 т.рублей ремонт дороги ул.Станционный проезд не выполнение работ с неблагоприятными погодными условиями, 3) - 1103,2 т.руб. –возмещение кассовых расходов местного бюджета итз областного бюджета на ремонт тротуара ул.Чистовича (от ул.Чистовича д.24 ло ЦРБ) (трансферт на поощрение победителей конкурса по благоустройству территории, прилегающей к государственным объектам, оказывающим медицинскую помощь). |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 3 760,4 | 3 696,8 | 63,6 | 98,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 72 550,9 | 71 342,9 | 1 208,0 | 98,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 101 038,3 | 97 815,7 | 3 222,6 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 83 277,3 | 67 606,0 | 15 671,3 | 81,2 | а)кредиторская задолженность: - - 2 411,3 т.руб. - по уличному освещению; -4093,1 т.руб.- ремонт ливневой канализации ул. Стадионная №1-4, ул. Гагарина №4,6,8, ул. Кирова №2 завершение работ в 2023 году; - 173,2 т.руб.- ремонт ливневой канализации вблизи дома №7 по ул. К.Маркса – перенесены на 2023 год в связи с погодными условиями - 7 137,3 т.руб. размещение и установка памятной стелы «Малоярославец-Город Воинской неосвоенные средства,, работы будут продолжены в 2023 году. б) результат по фактическому выполнению объема работ: 196,4 т.руб. - организация и содержание мест захоронения; 52,9 т.руб. - обустройство контейнерных площадок и подъездных путей к ним, 21,6 т.руб, - ликвидация несанкционированных свалок, сбор и утилизация, исполнению объема работ, 58,6 т.руб.- отлов и содержание безнадзорных животных 193,3 т.руб.- по мероприятиям по наказам депутатов будут выполнены в 2023году, 186,4 т.руб.- обслуживание вечного огня экономия по фактическому газоснабжению Указ Президента РФ (обслуживание без оплаты) - 445,3 т.руб.- мероприятия по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в) 701.9 - экономия по факту исполнения работ по благоустройству придомовой территории по адресу: ул. Ленина д.5, д.7 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 0.3 | 0.3 | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 300,0 | 300,0 | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц | 1 260,4 | 1260,4 | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 84 838,0 | 69 166,7 | 15 671,3 | 81,5 |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 3 266,2 | 140,8 | 3 125,4 | 4.3 | Объемы работ перенесены на 2023 год в связи с погодными условиями |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 1 454,5 | 34,8 | 1 419,7 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 327,6 | 327,6 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства | 20 520,0 | 0 | 20 520,0 | 0 | Невыполнение полного объема работ, работы будут выполнятся в 2023 году (строительство автоматической блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт ул.Московская). |  |  |  |  |  |
|  | итого | 25 568,3 | 503,2 | 25 065,1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 1 309,0 | 1 222,0 | 87,0 | 93,4 | Ремонт водопроводной сети ул.Щорса, ул.Фрунзе не заключен договор |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 1 480,7 | 779,9 | 700,8 | 52,7 | По факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств из местного бюджета. |  |  |  |  |  |
| «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | местный бюджет | 1709,8 | 529,7 | 1 180,1 | 31,0 | Результат по факту исполнения муниципального контракта на благоустройство общественной территории вблизи ул. Московская, д.57 (возврат малых архитектурных форм (МАФ) –несоответствие технических форм МАФ). |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 277,5 | 277,5 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 3 886,0 | 3 886,0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 5 040,4 | 5 040,4 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 10 913,7 | 9 733,6 | 1180,1 | 89,2 |  |  |  |  |  |  |
| «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 2 951,3 | 1 973,2 | 978,1 | 66,9 | 590,7 т.руб. --по факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств из местного бюджета. (заявительный характер исполнения мероприятий) -387,4 т.руб.- расторжение контракта ремонт крыши жилого дома №7 ул.Фестивальная |  |  |  |  |  |
| «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | местный бюджет | 24 200 | 24 200 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 24 200 | 24 200 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 46 800,5 | 44 844,1 | 1 956,4 | 95,8 | Результат по фактическим расходам |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 500,0 | 402,2 | 97,8 | 80,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2 221,8 | 2 021,6 | 200,2 | 91 | Экономия по результатам проведения процедуры закупки (ремонт помещений в столовой МБУ СОЦ «Дружба) |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные взносы от юр.лиц и физ.лиц | 125,0 | 106,8 | 18,2 | 85,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 49 647,3 | 47 374,7 | 2 272,6 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец» | местный бюджет (софинансирование) | 73,3 | 39 | 34,3 | 0,53 | Неисполнение расходных обязательств по выкупу муниципального помещения в связи со смертью основного нанимателя |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 292,4 | 292,4 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 3 573,5 | 3 573,5 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 3 939,2 | 3 904,9 | 34,3 | 99,1 |  |  |  |  |  |  |
| «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не планировались и не финансировались |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 410 532,4 | 354 208,7 | 56 323,7 | 86,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 264 695,2 | 235 337,4 | 29 357,8 | 88,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 6 231,9 | 4 450,6 | 1 781,3 | 71,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 300 | 300 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 79 458,7 | 77 870,5 | 1 588,2 | 98 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 8 613,9 | 8 613,9 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 26 411,3 | 23 358,1 | 3 053,2 | 88,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства | 23 436,0 | 2 911,0 | 20 525,0 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц | 1 385,4 | 1 367,2 | 18,2 | 98,7 |  |  |  |  |  |  |

Уровень  кассового исполнения муниципальных программ составил:

- 100%  - по 1 программе,

- от 95% до 100%  по 4 программам,

- от 80% до 95%   по 4 программам,

- ниже 80 %  по 6 программам,

- 0% (не финансировались) - 3 программы

Основными причинами, как неполного освоения средств, так и недостижение в полном объеме плановых значений показателей являются:

- допущение серьезных ошибок на этапе планирования и несвоевременную актуализацию объемов финансирования муниципальной программы  ответственными лицами;

- заявительный характер ряда мероприятий, реализация которых напрямую влияет на достижение установленных значений показателей;

- некачественное или неполное выполнение подрядчиком условий контракта.

3. Информация о средней степени достижения целевых показателей

муниципальных программ в 2022 году

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

| п/п | Наименование муниципальной программы | Кол-во предусмотренных целевых показателей | Кол-во достигнутых целевых показателей | Средняя степень достижения целевых показателей (%) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 88 | Снижением посещаемости и кассовых сборов в кинотеатре в связи с сокращением репертуара из за санкционных ограничений кинопроката. |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 96 | 96 %доля исполнения бюджетных ассигнований результат по исполнению |
| 3 | «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 80,7 | Неактуализация показателей индикаторов муниципальной программы |
| 4 | «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 97 | Уменьшение проведения мероприятий |
| 5 | «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 4 | 2 | 30 | Неактуализация показателей индикаторов муниципальной программы |
| 6 | «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 83,6 | Заявительный характер предоставления льгот |
| 7 | «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 100 |  |
| 8 | «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 88 | 41% - доля отремонтированных тротуаров в титуле дорог к общему количеству неактуализирован показатель индикатора |
| 9 | «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 97 | 88%- снижение оплаты эл.энергии по уличному освещению (неучтенное потребление эл.энергии), 86,7%- доля благоустроенной территории (озеленение) неактуализирован показатель индикатора, |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 7 | 7 | 93,2 | Действующее устаревшее оборудование системы теплоснабжения Выход из строя приборов учета тепловой энергии, приборов водоснабжения |
| 11 | «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 83 | 0% количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения (отсутствие финансирования) |
| 12 | «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 4 | 4 | 80,5 | Отсутствие заявок на проведение котировок |
| 13 | «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | 8 | 8 | 80 | 60% Площадь благоустроенных общественных территорий 60% Доля площади благоустроенных общественных территорий от запланируемых некорректно запланировано значение показателя |
| 14 | «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 4 | 4 | 86 | Заявительный характер выполнения работ по ремонту общего имущества Приватизация жилого фонда (уменьшение объема взносов на капремонт) |
| 15 | «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | 2 | 2 | 50 | Убыточность финансово-хозяйственной деятельности унитарных муниципальных предприятий в 2022 году. |
| 16 | «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 11 | 11 | 99 | По факту экономия расходов по оплате труда сотрудников По факту исполнения услуг по размещению в СМИ |
| 17 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец" | 3 | 3 | 100 |  |
| 18 | «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | 0 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты Мероприятия не планировались и не финансировались. |

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал следующие уровни достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ:

- высокий уровень  (95% и более) - 6 муниципальных программы;

- удовлетворительный уровень (80% до 95%) – 9  муниципальных программ;

- неудовлетворительный уровень (79,9% и ниже) - 2 муниципальных программы;

- нулевой   уровень (0%) – 1  муниципальная программа.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальных программ является выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  по итогам 2022 года проведена отделом финансово-экономического отдела администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации от 29.04.2019 № 447, и основана на комплексной оценке по 2 критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы,

- степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы.

Из за отсутствия контрольных событий (мероприятий) муниципальных программ, утвержденных исполнителями муниципальных программ, расчет комплексной оценки муниципальной программы принимается равным оценке степени достижения  цели и решения задачи муниципальных программ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных         программ  муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в 2022 году сложилась следующим образом:

| п/п | Наименование муниципальных программ | Комплексная оценка муниципальной программы (%) в 2022 году | Справочно Комплексная оценка (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2020 год |
| Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности: |
| 1. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 100 | 0 | 0 |
| 2. | «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 100 | 98,3 | 97,7 |
| 3. | «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 99 | 91,6 | 95 |
| 4. | «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 97 | 97,5 | 100 |
| 5. | «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 97 | 90 | 74 |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 96 | 77 | 63,7 |
| Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 93,2 | 87 | 95,6 |  |
| 2. | «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 88 | 83,8 | 63,2 |  |
| 3. | «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 88 | 77,5 | 93,8 |  |
| 4. | «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 86 | 84 | 100 |  |
| 5. | Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | 83,6 | 99,4 | 99,4 |  |
| 6. | «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 83 | 85 | 89,7 |  |
| 7. | «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 80,7 | 51,3 | 51,3 |  |
| 8. | «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 80,5 | 37,2 | 74,5 |
| 9. | «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | 80 | 81,6 | 91,7 |
| Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности |
| 1. | «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | 50 | 0 | 55 |
| 2. | «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 30 | 0 | 0 |
| Муниципальные программы с нулевым уровнем эффективности - недействующие |
| 1. | «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | 0 | 0 |

По результатам проведения комплексной оценки эффективности муниципальных программ были выявлены следующие показатели реализации муниципальных программ в 2022 году:

- с высоким уровнем эффективности реализации – 6 программы,

- с удовлетворительным уровнем эффективности реализации– 9 программ,

- с  неудовлетворительным уровнем эффективности реализации- 2 программы,

-  с  нулевым уровнем эффективности (0%) реализации - 1 программа.

Высокий уровень эффективности реализации муниципальных программ обусловлен качественным планированием выполнения программных мероприятий, соблюдением сроков исполнения программных мероприятий, разработки мероприятий, направленных на достижение целевых показателей и финансового обеспечения,

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ в 2022 году являются:

-  неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами,

-  недостижение значений целевых показателей эффективности,

- формальное определение плановых целевых показателей в ряде муниципальных программ,

- недостаточность и полное отсутствие контроля ответственных исполнителей за ходом исполнения показателей оценки эффективности (индикаторы) муниципальной программы,

-  неполное освоение выделенных бюджетных средств.

Сравнительный анализ комплексной оценки эффективности муниципальных программ  за 2022 год показал, что по сравнению с 2021 годом прослеживается ряд существенных недостатков в работе с муниципальными программами:

1. Низкое качество работы ответственных исполнителей муниципальных программ:

-  бесконтрольность показателей эффективности (индикаторов) и недостижение показателей эффективности (индикаторов),

- несвоевременное выполнение программных мероприятий и освоение бюджетных средств.

2.  Некачественное управление муниципальными программами:

-   некачественное планирование показателей эффективности (индикаторов),

-  несоответствие показателей эффективности  (индикаторов) мероприятиям и расходам бюджета,

- наличие муниципальных программных показателей, не имеющих динамику изменений с течением времени, а также отсутствие плановых значений показателей, что приводит к искажению оценки эффективности муниципальных программ.

5. Рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

По итогам комплексной оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» за 2022 год в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям:

- проанализировать причины, которые

- повлияли  на низкие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ  и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде 2023 года;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения одновременно уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, увязывать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования;

- сократить число вносимых изменений в муниципальные программы в течение  финансового года, не превышающего количество решений  о бюджете и внесении изменений в него;

- актуализировать целевые индикаторы и показатели  муниципальных программ, поскольку не все действующие  целевые индикаторы и показатели программ отражают достижение цели и решение задач  программ, исключить случаи некорректного отражения плановых целевых индикаторов;

- ответственным должностным лицам усилить контроль над ходом реализации программных мероприятий, над достижением установленных целевых показателей.

Ответственным исполнителям муниципальных программ с достижением неудовлетворительного уровня эффективности муниципальных программ от 0% до 80% проанализировать на предмет целесообразности выполнения мероприятий муниципальных программ и их финансирования,  корректности показателей эффективности (индикаторов)  для принятия  соответствующего решения  в части дальнейшей их реализации.

Заместитель Главы администрации-

начальник финансово-экономического отдела                   Н.В.Черноморцева