**Приложение**

**к Решению Городской Думы**

**МО ГП «Город Малоярославец»**

**от 24.11.2016 г. №147**

(в редакции Решений от [18.05.2017 №193](http://bd-registr2:8081/content/act/39855f6a-a307-40dd-a0c4-9e981ac6061c.doc), от [16.08.2018г. №333](http://bd-registr2:8081/content/act/aca6ceb9-16c1-41d1-a0d0-c225b39cc29f.doc))

**Паспорт**

**Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП «Город Малоярославец» до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП «Город Малоярославец» до 2030 года (далее – Программа) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №[190-ФЗ](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html)  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»  Федеральный закон от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  Генеральный план МО ГП» Город Малоярославец»(утвержден Решением Городской Думы МО ГП « Город Малоярославец» от 20 марта 2014г.№403 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик программы | Администрация МО ГП «Город Малоярославец  249096 г. Малоярославец ул. Калужская 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработчик программы | Отдел культуры, спорта и связи с общественностью | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнители Программы | Отдел архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений, отдел культуры, спорта и связей с общественностью, отдел капитального строительства и технической инспекции | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели программы | 1. Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях граждан от 3 лет до 18 лет на всей территории муниципального образования МО ГП «Город Малоярославец»  2. Обеспечение населения муниципального образования МО ГП «Город Малоярославец» доступной и многообразной системой спортивных учреждений за счет реконструкции существующих объектов и строительства новых спортивных сооружений  3. Формирование равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развитие творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения жителей муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи программы | 1. Обеспечение местами детей в возрасте от 3 до7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – МДОО) и обеспечение местами детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО) с учётом реализации образовательной программы в одну смену;  2. Развитие системы социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта;  3. Создание условий для самореализации, духовного и культурного обогащения и физического развития;  4. Развитие современных форм организации досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения;  5. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.  6. Повышение качества жизни жителей МО ГП « Город Малоярославец» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конечные результаты Программы (показатели (индикаторы) Программы) | № | Наименование конечного результата | | Ед. изм. | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2030 год |
| 1. | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования (далее образовательные услуги) от общего количества детей и молодежи в возрасте от 3 до 18 лет в муниципальном образовании | | % | | 98 | | 99 | | 99 | | 99 | | 100 | | 100 |
| 2. | Повышение к 2030 году уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры | | % | | 98 | | 99 | | 99 | | 99 | | 100 | | 100 |
| 3. | Увеличение к 2030 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры | | % | | 19,6 | | 20,5 | | 21,4 | | 22,0 | | 23,0 | | 23,5 |
| 4. | Уровень обеспеченности муниципального образования спортивными залами | | % | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 |
| 5. | Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными спортивными сооружениями | | % | | 36,2 | | 40 | | 40 | | 51 | | 51 | | 55 |
| 6. | Уровень обеспеченности муниципального образования плавательными бассейнами | | % | | 33 | | 33 | | 33 | | 33 | | 33 | | 33 |
| Запланированные мероприятия | **Образование:**Строительство муниципальных общеобразовательных организаций (школ) и муниципальных дошкольных образовательных организаций (детских садов):  -2018-2020 г.г. - школа в микрорайоне «Заря» на 1000 мест  2019 г. - ДОУ частное на 67 мест микрорайон «Маклино»  2020-2022 г.г. - пристройка к гимназии на 350 мест  2020-2024 г.г.- дошкольное образовательное учреждение на 210 мест микрорайон «Маклино»  Здравоохранение: кабинет врачей общей практики 540м2 микрорайон «Маклино»  **Культура:** реконструкция фасада здания музея истории 1812г.  **Физическая культура и спорт:** строительство, реконструкция спортивных сооружений  2017 г. - спортивная площадка по адресу: ул. Аузина;  2017-2018 г.г. - модульное здание под раздевалки;  2017-2018 г.г. – дренажная система и ограждение стадиона «Юность»;  2018-2019 г.г. – спортивная площадка по адресу: ул. Радищева, д.14;  2019-2022 г.г. – спортивная площадка микрорайона Маклино.  2017-2019 г.г. – хоккейная коробка по ул. Щорса, ул. Московская;  2018-2019 г.г. – велосипедная дорожка по ул. Российских газовиков. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в шесть этапов:  1 этап -2016 г.  2этап – 2017 г.  3 этап – 2018 г.  4 этап – 2019 г.  5 этап – 2020 г.  6 этап – 2021-2030 г.г. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Источник финансирования | | Расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021-2030 | | ВСЕГО | |
| Всего:  в том числе: | | - | |  | |  | |  | |  | |  | | 1197510 | |
| Федеральный бюджет | | - | | 1500 | | 233500 | | 233500 | | 233000 | | - | | 701500 | |
| Районный бюджет | | - | | 4200 | | 35000 | | 33000 | | 33000 | | - | | 143 000 | |
| Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | | - | | 1100 | | 650 | | 650 | | 650 | |  | | 3050 | |
| Региональный бюджет | | - | | - | | 67000 | | 67000 | | 67000 | |  | | 201000 | |
| Внебюджетные источники | |  | | 2500 | | 127760 | | 7700 | | 5500 | | 5500 | | 148960 | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение мест в МОО и МДОО посредством строительства и МДОО.  Увеличение доли обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, до 100 %.  Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры до 23,5%.  Повышение уровня обеспеченности МО ГП « Город Малоярославец» Повышение уровня обеспеченности муниципального образования плоскостными спортивными сооружениями до 65 %. | | | | | | | | | | | | | | | |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры МО ГП «Город Малоярославец»**

**1. СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ**

Образовательная система МО ГП «Город Малоярославец» - совокупность образовательных и воспитательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей в образовательных услугах. В настоящий момент в системе муниципальных образовательных учреждений функционируют:

5 - общеобразовательных организаций,

8 - дошкольных образовательных организаций,

1 - организаций дополнительного образования.

Образовательный процесс ведётся в 20 зданиях.

Всего обучающихся 7817 человек, из них:

- количество детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования –2083 человека.

- количество детей, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 4384 – человек.

- количество детей, осваивающих программы дополнительного образования 1350 – человек.

Численность персонала во всех образовательных организациях составляет 497 человек.

Необходимость строительства новых образовательных организаций обусловлена следующими причинами:

1. Потенциальное сокращение обеспеченности населения образовательными услугами.

2.Недостаточное количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – МДОО) для детей от 2 до 7 лет (Очередность в настоящее время составляет 181 ребенок 576 в муниципальных общеобразовательных организациях) для обучения в одну смену в отдельных районах муниципального образования, а также ежегодное увеличение доли детского населения муниципального образования на 1,5-2% привело к необходимости организации занятий в две смены в пяти МОО. По оценке, на начало 2025 года доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования (далее образовательные услуги) от общего количества детей в возрасте от 3до 18 лет в муниципальном образовании составит 100 %.

Таким образом, для равномерного развития социальной инфраструктуры муниципального образования в сфере образования и поддержания необходимого уровня обеспеченности населения образовательными услугами, необходимо строительство следующих инфраструктурных объектов образования**:**

Школа на 1000 мест - 2018-2020г.г.

Пристройка к гимназии на 350 мест 2020-2022 г.г.

Дошкольное образовательное учреждение (частное) на 40 мест 2019 г.

Дошкольное образовательное учреждение на 210 мест 2020-2024 г.

**2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей услуги медицинского обслуживания населения городского поселения, является ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района». Районная больница, мощность которой 200 коек и 600 посещений в смену, стоматологическая поликлиника на 150 посещений в смену, осуществляет амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь. Также на базе районной больницы действует дневной стационар на 49 коек и отделение скорой медицинской помощи. В скорой помощи работает 6 бригад, которые обслуживаются 6 автомобилями. Кроме этого функционируют медицинские кабинеты: в школах- 5, в детских дошкольных учреждениях -8.

В 2019 г. планируется выделить в строящемся жилом микрорайоне «Маклино» 540м2 для кабинета врачей общей практики.

**3. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Предоставление услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, а так же людей, находящихся в трудной жизненной ситуации оказывает ГБУ КО «Малоярославецкий центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», который находится в ведении Министерства труда и социальной защиты Калужской области. В настоящее время 25 социальных работников в центре обслуживают 151 человек. При центре имеется служба «Социального такси» и кабинет реабилитации с лечебными тренажерами.

Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами:

* СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;
* СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
* СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
* СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;
* СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
* РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:

* возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием;
* беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
* возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания;
* возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;
* возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;
* предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;
* своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;
* точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;
* использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;
* возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;
* сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;
* возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

**4. СФЕРА КУЛЬТУРЫ**

В муниципальном образовании в настоящее время действуют 9 учреждений культуры (юридических лиц): три учреждения культурно-досугового типа - МБУК «Огонёк» и МБУК «Центр Российского Кино», Районный Дом Культуры, 4 учреждения культуры музейного типа: МБУК «Военно-исторический музей 1812 года», МБУ «Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И.А. Солдатенкова», МБУК «Малоярославецкая городская Картинная галерея им. Чернявской Е.А.», МКУК «Музей истории и краеведения г. Малоярославца», одна библиотечная система МКУК «Муниципальная городская библиотека», включая детскую библиотеку и один филиал. Два учреждения дополнительного образования: МКУ ДО «Малоярославецкая детская школа искусств» и МКУ ДО «Малоярославецкая детская художественная школа».

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия Малоярославца.

В жизни города востребованы все направления деятельности учреждений культуры: библиотечное, музейное и клубное дело, кинопрокат.

Благодаря работе учреждения культурно-досугового типа более одной тысячи человек приобщаются к творчеству, любительскому искусству, культурно развиваются и занимаются самообразованием.

Городская библиотека является информационным центром муниципального образования. Библиотечная система включает в себя один филиал и детскую библиотеку. Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ населения к информации, в том числе и удаленный. Число читателей Малоярославецкой библиотечной системы составляет более 6 тысяч человек, с числом посещений библиотек всей системы более 45 тысяч человек.

Ежегодно МКУК «Музей истории и краеведения г. Малоярославца» посещает более 4 тысяч человек. Фонд музея составляет 15 тысяч предметов, 0 которого переведен в электронный вид. В течение года проходит более 8 выставок, в том числе с использованием фондов федеральных музеев и частных коллекций.

Ежегодно МБУК «Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года» посещает более 18 000 тысяч человек. Основной фонд музея составляет 11 214 тысяч предметов, 1480 ед.хр. музея переведены в электронный вид. В течение года проходит более 10 выставок, в том числе с использованием фондов федеральных музеев и частных коллекций.

Ежегодно МБУ «Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И.А. Солдатенкова» посещает более 12тысяч человек. Фонд музея составляет 15 521 предмет (основной фонд, научно-вспомогательный, библиотека), в 2017-2018 г.г. планируется перевод в электронный вид. В течение года проходит более 35 выставок, в том числе с использованием фондов федеральных музеев и частных коллекций.

Ежегодно «Малоярославецкая городская картинная галерея имени Е.А. Чернявской» посещает более 4 тысяч человек. Фонд музея составляет 700 единиц хранения, 650 единиц которого переведены в электронный вид. В течение года проходит более 15 выставок, в том числе с использованием собственных фондов и частных коллекций.

МБУК «Огонёк»: работает 16 клубных формирований, 490 занимающихся детей.

Межпоселенческое МУК «Районный дом культуры (районный методический центр клубной работы и народного творчества)»: работает 26 клубных формирований, 523 занимающихся детей, более 60 занимающихся из числа взрослого населения.

Сведения об учреждениях:

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды учреждений культуры**  (в т.ч. филиалы) | Всего |
| Учреждения культурно-досугового типа | 3 |
| Библиотеки | 3 |
| Музеи | 4 |
| Учреждения дополнительного образования | 2 |

Основными проблемами при обеспечении функционирования и развития муниципальных учреждений культуры являются:

- неравномерность размещения объектов культуры, недостаток учреждений в микрорайонах города;

- недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений.

**5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта для населения муниципального образования являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

В муниципальном образовании физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу осуществляют учреждение спортивной направленности МБУ СОЦ «Дружба», предприятие МУП «Олимп -спорт», «Малоярославецкая детско-юношеская спортивная школа»

В муниципальном образовании на базе МУП «Олимп-спорт» регулярно занимаются физической культурой и спортом около 1,2 тысяч человек.

В муниципальном образовании «Город Малоярославец» насчитывается спортивных сооружений, в том числе: 12 спортивных залов, 5 открытых плоскостных спортивных сооружений, 3 крытых плавательных бассейнов, 100 % всех сооружений находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние некоторых спортивных сооружений не соответствует современным стандартам и требует модернизации, а оборудование сертификации.

Для включения спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта на 2 спортивных объекта получены сертификаты соответствия объектов спорта требованиям безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установленным национальными стандартами, утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для приведения в соответствие требованиям техники безопасности, указанным в национальных стандартах и других документах в области стандартизации, действующих на территории российской Федерации спортивных сооружений требуется проведение реконструкции еще ряда спортивных объектов и наличие денежных средств.

Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 58 % от социальных нормативов и норм в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта уровень обеспеченности муниципального образования спортивными сооружениями составляет:

- плоскостными спортивными сооружениями – 46 % от норматива,

- спортивными залами – 88 %,

- плавательными бассейнами – 33 %.

В целях обеспечения населения муниципального образования спортивными сооружениями помимо бюджета муниципального образования привлекаются средства областного бюджетов, районного бюджета и внебюджетные средства. Для повышения уровня обеспеченности муниципального образования спортивными сооружениями и увеличения количество жителей, систематически занимающихся физической культуры и спортом, требуется как реконструкция действующих спортивных объектов - стадиона «Юность», хоккейные площадки -2 шт., так и строительство новых: модульного здания под раздевалку, установка ограждения стадиона «Юность».

**6. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Существующая нормативно-правовая база в целом достаточна для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского поселения:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон №[131-ФЗ](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) от 06.10.2003 г. «[Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Устав МО ГП «Город Малоярославец»;

- Генеральный план городского поселения «Город Малоярославец»;

- Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец»;

- Местные нормативы градостроительного проектирования МО ГП «Город Малоярославец»;

- Правила благоустройства и озеленения территорий МО ГП «Город Малоярославец»;

- Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Малоярославец» на 2015-2024гг.»;

- Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО ГП «Город Малоярославец» на 2014-2020гг.».

**Раздел 2. Перечень мероприятий**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Культура | | | |
|  | Реконструкция фасада здания «Военно-исторического музея 1812 года» | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений, отдел культуры | 2017 | 2020 |
| 3 | Физическая культура и спорт | | | |
| 3.1 | Спортивная площадка по адресу: ул. Аузина; | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2016 | 2017 |
| 3.2 | Модульное здание под раздевалки; | Администрация МО МР «Малоярославецкий район» | 2017 | 2018 |
| 3.3 | Дренажная система и ограждение стадиона «Юность»; | Администрация МО МР «Малоярославецкий район», отдел культуры, спорта и связей с общественностью Администрации МО ГП «Город Малоярославец» | 2017 | 2018 |
| 3.4 | Спортивная площадка по адресу: ул. Радищева, д.14; | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2017 | 2019 |
| 3.5 | Спортивная площадка микрорайона Маклино. | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2017 | 2022 |
| 3.6 | Хоккейная коробка по ул. Щорса, ул. Московская; | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений, отдел культуры, спорта и связей с общественностью | 2017 | 2019 |
| 3.7 | Велосипедная дорожка по ул. Российских газовиков. | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2018 | 2019 |

**Раздел 3. Показатели (индикаторы) Программы**

Повышение к 2030 году уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры: 2019 год – 99%; 2020 год – 100%; 2030 год – 100%.

Уровень обеспеченности муниципального образования спортивными залами: 2016 год – 88%; 2017 год – 88%; 2018 год – 88%; 2019 год – 88%; 2020 год – 88%; 2030 год – 88%.

Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными спортивными сооружениями: 2016 год – 46%; 2017 год – 50%; 2018 год – 50%; 2019 год – 61%; 2020 год – 61%; 2030 год – 65%.

Уровень обеспеченности муниципального образования плавательными бассейнами: 2016 год – 33%; 2017 год – 33%; 2018 год – 33%; 2019 год – 33%; 2020 год – 33%; 2030 год – 33%.

**Раздел 4. Источники и объемы финансирования**

Реализация Программы предусматривается за счет средств федерального, регионального, районного бюджета, средств бюджета муниципального образования и внебюджетных средств (средств инвесторов).

Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 368270 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего:  в том числе: | - |  |  |  |  |  | 1197510 |
| Федеральный бюджет | - | 1500 | 233500 | 233500 | 233000 | - | 701500 |
| Районный бюджет | - | 4200 | 35000 | 33000 | 33000 | - | 143 000 |
| Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | - | 1100 | 650 | 650 | 650 |  | 3050 |
| Региональный бюджет | - | - | 67000 | 67000 | 67000 |  | 201000 |
| Внебюджетные источники |  | 2500 | 127760 | 7700 | 5500 | 5500 | 148960 |

701500 тысяч рублей – за счёт средств федерального бюджета;

201000 тысяч рублей – за счёт средств регионального бюджета;

143 000 тысяч рублей – за счёт средств районного бюджета;

3050 тысяч рублей – за счет средств бюджета муниципального образования;

148960 тысяч рублей – за счет внебюджетных средств.

Расчёт объемов финансовых ресурсов Программы произведен:

- На строительство объектов в соответствии с государственными укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-03-2014.

- На проектирование в размере 5% от стоимости строительства соответствующих объектов.

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий**

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится комиссией, созданной Постановлением Главы администрации муниципального образования городское поселение Малоярославец.

Ответственный исполнитель Программы в срок до 1 мая каждого года, следующего за завершённым этапом Программы предоставляет в комиссию отчет об исполнении этапа Программы, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения этапа Программы;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на этап выполнения Программы), предоставленные исполнителями мероприятий.

Отчет о выполнении мероприятия Программы должен содержать:

- наименование мероприятия;

- наименование ответственного исполнителя мероприятия;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы комиссией выполняется оценка эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств.

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется их внесение в муниципальные программы: «Развитие культуры в МО ГП «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы» при утверждении бюджета муниципального образования на соответствующий год. После 2020 года запланированные мероприятия потребуют включения во вновь утверждаемые муниципальные программы в сфере культуры, физической культуры и спорта.