АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в муниципальном образовании городском поселении

«Город Малоярославец» Малоярославецкого района Калужской области

г. Малоярославец                                                                                  «27»07.2023 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь распоряжением Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 27.07.2023 №89, проведена проверка с целью осуществления контроля за соблюдением условий концессионного соглашения, в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в муниципальном образовании городском поселении «Город Малоярославец» Малоярославецкого района Калужской области от 01.08.2022 №1.

Проверка проводилась комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии:

заместитель Главы Администрации - Г.Г. Трофимова;

# Члены комиссии:

# Ведущий эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ – А.А. Гусаров (секретарь комиссии);

# Начальник ОКС и ТИ – А.Б. Канарейкин;

# Главный специалист правового отдела – Е.О. Бедринская;

# Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности –                            Ю.Н. Литвинова;

# Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ –                Н.А. Борзенкова;

# Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ –                В.В. Федкевич.

В присутствии представителей ООО «КЭСК»:

Генерального директора ООО «КЭСК» - Д.Г. Жидкова;

Зам. ген. директора по производству ООО «КЭСК» - В.В. Сумина.

В ходе проверки рассмотрено фактическое состояние объектов концессионного соглашения (Приложение 1 к концессионному соглашению № 1 от 01.08. 2022 г.). Установлено, что объекты находятся в удовлетворительном состоянии, используется по назначению. Внештатных ситуаций (угроза и возникновение чрезвычайных ситуаций, причинение вреда жизни и здоровью) не происходило.

В соответствии с заданием и основными мероприятиями по созданию (строительству), реконструкции и исключению из реестра ОПО объектов концессионного соглашения, в I - II квартале 2023 года проведены и ведутся следующие мероприятия:

| № мероприятия по ИП | № акт - март 2023 | Наименование работ от 31 марта 2023 | Подрядная организация | Договор № , дата, срок выполнения | % выполнения работ | Сумма НДС | С НДС | Без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4. | 119 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Строительство тепловых сетей к блочно-модульной котельной №1 по ул. Г. Соколова г. Малоярославец | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 491 200,00 | 2 947 200,00 | 2 456 000,00 |
| 3.1.1. | 120 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №9 ул. Заводская, участок теплосети от ТК19 -ТК21- ТК21а -Спорткомплекс | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 59 220,00 | 355 320,00 | 296 100,00 |
| 3.1.9. | 121 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №9 ул.Заводская участок теплосети на МДОУ | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 39 480,00 | 236 880,00 | 197 400,00 |
| 3.1.10. | 122 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №3 ул.Коммунистическая (НГЧ) участок теплосети от котельной до МДОУ №97 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 27 720,00 | 166 320,00 | 138 600,00 |
| 3.1.3. | 123 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №3 ул. Коммунистическая (НГЧ) участок теплосети от ул.Пролетарская,2 до ТК3 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 41 580,00 | 249 480,00 | 207 900,00 |
| 3.1.4. | 124 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №11 П.Курсантов (Швейная фабрика) участок теплосети от котельной до Школы №2 корпус1 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 49 250,00 | 295 500,00 | 246 250,00 |
| 3.1.5. | 125 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ул.Парижской Коммуны участок теплосети от ж.д. ул.Гагарина,9 до ж.д. ул.Гагарина,3 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 37 900,00 | 227 400,00 | 189 500,00 |
| 3.1.6. | 126 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул. Почтовая участок теплосети от ТК2 - ТК6 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 59 220,00 | 355 320,00 | 296 100,00 |
| 3.1.7. | 127 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул. Почтовая участок теплосети от ТК2 - ТК3 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 19 740,00 | 118 440,00 | 98 700,00 |
| 3.1.8. | 128 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул. Почтовая участок теплосети от ТК3 - ТК4 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 9 870,00 | 59 220,00 | 49 350,00 |
| 3.11.14. | 129 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул.Почтовая (ЦГА) участок теплосети от котельной до ТК1 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 9 870,00 | 59 220,00 | 49 350,00 |
| 3.1.14. | 130 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №6 ул.Московкая (ТУ12) участок теплосети от ТК10 - ТК11 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 33 075,00 | 198 450,00 | 165 375,00 |
| 3.1.11. | 131 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №6 ул.Московкая (ТУ12) участок теплосети от ТК11 - ТК12 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 40 425,00 | 242 550,00 | 202 125,00 |
| 3.1.12. | 132 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №10 Маклино участок теплосети от котельной - ТК3 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 31 177,50 | 187 065,00 | 155 887,50 |
| 3.1.15. | 133 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №10 Маклино участок теплосети от ТК6 - ТК9 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 62 355,00 | 374 130,00 | 311 775,00 |
| 3.1.16. | 134 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №10 Маклино участок теплосетиот ТК9 - ТК11 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 31 177,50 | 187 065,00 | 155 887,50 |

| № п/п | Объект | Подрядчик | Экспертиза | Даты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство | Реконструкция |  | ТЦА | Государственная |  |  |
|  |  |  |  | Получение положительного заключения | ТЦА 1 | ТЦА 2 | ТЦА 3 | ТЦА 4 | ТЦА 5 | Договор ТЦА | Оплата (руб) | 2 | 3 | 4 | Заключение ТЦА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 | 14 |
| 1 | №1 ул. Г. Соколова |  | Стройтехмонтаж Плюс | 25.07.2023 |  | 28.06.2023 | 05.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | №2 ул. Почтовая (ЦГА) | Эврика | 24.07.2023 |  | 08.06.2023 | 05.07.2023 | 17.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | №3 ул. Коммунистическая | Энергопрогресс | 25.07.2023 |  | 17.05.2023 | 09.06.2023 | 14.06.2023 | 26.06.2023 | 29.06.2023 | 03.07.2023 | 160391,78 04.07.2023 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | №6 ул. Московская (ТУ12) | Эврика | 21.07.2023 |  | 08.06.2023 | 29.06.2023 | 07.07.2023 | 14.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | №8 ул. П. Коммуны |  | Эврика | 19.07.2023 |  | 17.05.2023 | 23.06.2023 | 29.06.2023 |  |  | 04.07.2023 | 209857,03 04.07.2023 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | №9 ул. Заводская,2 | Стройтехмонтаж Плюс | 25.07.2023 |  | 17.05.2023 | 08.06.2023 | 19.06.2023 | 28.09.2023 |  | 05.07.2023 | 422281,03 |  |  |  |  |  |
| 7 | №11 ул. Подольских Курсантов |  | Энергопрогресс | 31.07.2023 |  | 11.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТС Соколова |  | ТЭК-ПРО | 25.07.2023 |  | 28.06.2023 | 03.07.2023 | 06.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТС Реконструкция | ТЭК-ПРО | 25.07.2023 |  | 01.06.2023 | 29.06.2023 | 03.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТК2-ТК6 |  |  |  |  |  |  | 07.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТК2-ТК3 |  |  |  |  |  |  | 07.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТК3-ТК4 |  |  |  |  |  |  | 07.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Пролетарская, 2-ТК3 |  |  |  |  |  |  | 07.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТК19-Спорткоплекс |  |  |  |  |  |  | 07.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Гагарина, 3-9 |  |  |  |  |  |  | 07.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | П.Курс. Кот.-Школа |  |  |  |  |  |  | 11.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |